关于《蛟河市社会投资新建工业项目“拿地即开工”审批制度改革实施细则》的解读说明

一、方案起草背景

工程建设项目审批制度改革是推进政府职能转变和深化“放管服”改革、优化营商环境的重要内容。2019年，国务院办公厅印发《关于全面开展工程建设项目审批制度改革实施意见》（国办发〔2019〕11号），青岛、武汉、无锡、温州等地快速推行了“拿地即开工”审批改革，取得了很好的效果。2021年4月8日,吉林市人民政府办公室印发了《吉林市社会投资新建工业项目“拿地即开工”审批制度改革实施方案（试行）》，标志着吉林市工程建设项目审批制度改革全面开展。为深入落实该实施方案中提出的目标任务，市政务服务局牵头起草配套文件，在广泛征求相关部门意见的基础上，研究制定了《蛟河市社会投资新建工业项目“拿地即开工”审批制度改革实施细则》。

二、制定依据

1、《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》(国办发〔2018〕33号)

2、《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）

3、《吉林省进一步深化工程建设项目审批制度改革工作要点》（吉工建审改办〔2021〕1号）、

4、《吉林市社会投资新建工业项目“拿地即开工”审批制度改革实施方案(试行)的通知》

三、方案的主要内容

《蛟河市社会投资新建工业项目“拿地即开工”审批制度改革实施细则》包含了实施范围、实施目标、实施原则、实施方式、实施流程、保障措施等6个方面的内容。

（一）实施范围。“拿地即开工”改革适用于投资主体已经在市场监督管理部门办理完成企业工商登记手续，且经市商务局招商引资项目综合评价会议审定的一般社会投资新建 （非高风险）工业类项目。下列工程建设项目除外：涉及易燃易爆危险品、危险化学品的生产和储存、金属冶炼或者技术难度特别复杂的项目；关系国家安全和生态安全；涉及重大生产力布局、重大公共利益的项目；交通、水利、能源等领域的重大工程。

（二）实施目标。审批部门通过前移审批关口、调整审批时序、容缺受理、并行模拟审批、全程代办等综合举措，在取得正式用地手续前，完成办理建筑工程施工许可所必需的许可手续的模拟审批，待土地摘牌等手续达到法定条件后，各审批部门将模拟审批意见转化成正式审批文件，2个工作日内完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证等手续，实现“拿地即开工”的改革目标。

（三）实施原则。一是自愿申请原则。“拿地即开工”模式以企业自主申请为前提，并就风险承担、费用缴纳、资料补齐等事项作出相关承诺。二是创新高效原则。三是内部运作原则。模拟审批过程中出具的模拟审批文件不具有行政审批文件的法律效力。四是监管服务原则。各有关职能部门要加强事中事后监管，充分运用互联网、大数据等信息化手段，打造大数据监管平台，推动“互联网+监管”，实施联合踏勘、联合检查。

（四）实施方式。“拿地即开工”实行模拟审批，模拟审批是虽未取得土地使用权但主体相对明确的建设项目，在暂不具备法定审批条件的情况下，全流程各审批部门视同该主体已取得土地使用权，提前开展实质性审查。各审批部门依据企业提供的申请材料出具模拟审批意见加盖政务服务局的“模拟审批专用章”（非正式批准文件）。

（五）实施流程。“拿地即开工”从项目申报至开工建设划分为四个阶段，即前期咨询阶段、介入审批阶段、模拟审批阶段、文件转换阶段。

第一阶段为前期咨询阶段。企业向“拿地即开工”综合窗口提出建设项目“拿地即开工”模式审批的申请，市政务服务局在2个工作日内召集由由企业、各相关审批部门参与的项目咨询联席会，为企业编制项目服务手册（包括审批事项要件清单、公共服务事项、中介服务事项和审批流程图）。市自然资源局根据企业建设需求，提供拟建项目用地的宗地图及坐标。市政务局指派项目服务秘书，全程指导、领办、代办、督办该项目审批全过程直至取得建筑工程施工许可证。

第二阶段为介入审批阶段（该阶段与模拟审批并联）。

企业登录吉林省工程建设审批管理系统和吉林省住建厅网站的建筑市场监督公共服务平台办理立项备案、项目登记和招投标手续等手续。同时，市政府各相关部门按照职责分工分类制定供地控制指标，明确土地出让的规划指标、环境指标、能耗指标和经济指标等要求，在区分地块用途、形成统筹把握控制性指标基础上，给出具体出让条件和标准。

第三阶段模拟审批阶段。

各审批部门按照职责分工对项目单位提交的材料进行容缺预审，主要进行技术性审查。通过技术性审查的，出具模拟审批（预审）意见书。预审意见书要加盖“模拟审批专用章”。相关审批部门、中介服务机构要予以认可，作为办理本单位有关手续的依据。

第四阶段文件转换阶段。

项目建设单位正式签订国有建设用地使用权出让合同后，通过吉林省工程建设项目审批管理系统正式申报审批，及时补充完善上传有关资料，并按照法规交纳各项费用。各审批部门依据模拟审批意见，在接到网上申请后，2个工作日内出具全部正式审批文件，同时收回模拟审批意见书。若未能成功签订国有建设用地使用权出让合同，则模拟审批意见书全部作废，产生的费用由项目投资人自行承担。

（六）保障措施。一是强化组织领导。市委、市政府成立蛟河市社会投资新建工业项目“拿地即开工”审批模式改革工作领导小组和“拿地即开工”联席会议工作专班，领导小组办公室设在市政务服务局。二是实行“领办代办”制度。三是强化事中事后监管。四是建立容错免责机制。根据《吉林省关于建立容错纠错机制激励干部担当作为的办法》，对由于缺乏经验、先行先试、政策不明等因素，导致相关单位和干部工作出现一定失误或偏差、造成一定损失或影响以及未达到预期效果或效益的，给予容错免责或从轻减轻处理。五是强化监督考核机制。

2021年4月23日